**Check List previo a Sprint 1**

**“Dashboard Gerencial: FerreDash”**

***[DGFD]***

***Fecha: [17/09/2025]***

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.t7prkvsby4id)

[Chek List previo a Sprint 1 (inserte fecha de la actividad presencial) 4](#_heading=h.1psf7thtogrr)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| 1.0 | 17/09/2025 | Creación del documento y validación inicial de prerrequisirtos del Sprint 1 | Diego Velásquez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | FerreDash – Sistema de Control de Inventario |
| Fecha de Inicio | 16/09/2025 |
| Fecha de Término | 14/10/2025 |
| Patrocinador principal | Gerente Ferretía San Andrés |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **21.010.181-0** | **Diego Velásquez** | **dieg.velasquezm@duocuc.cl** |
| **17.069.910-6** | **Franco Saldía** | **Fr.saldia@duocuc.cl** |

# Chek List previo a Sprint 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Está disponible**  **(S/N)** | **Responsable** | **Observación** |
| 1. Revisión de visión y roles Scrum | S | Diego Velásquez  (Scrum Master) | Se mantiene vigente desde Sprint 1; no requiere modificaciones. |
| 1. Plan de entregas (Sprint 2). | S | |  | | --- | | Franco Saldía (Developer) | | Plan definido según Gantt FerreDash (20 días hábiles, 16 sep → 14 oct). |
| 1. Épicas e Historias de Usuario. | S | |  | | --- | | Franco Saldía (Developer) | | Historias E2-H1 a E2-H10 creadas y vinculadas a tareas del Sprint 2. |
| 1. Product Backlog priorizado. | S | Diego Velásquez  (Scrum Master) | Backlog ordenado por prioridad y valor de negocio (criterio MoSCoW). |
| 1. Definición del Sprint Backlog del Sprint 2. | S | Equipo Scrum | Selección de historias E2-H1 → E2-H9 y tarea General para desarrollo backend. |
| 1. Configuración del entorno backend y base de datos | S | Franco Saldía (Developer) | Entorno local y conexión API-BD configurados y probados exitosamente. |
| 1. Gráfico de avance / Burndown Chart 20 días. | S | Diego Velásquez (Scrum Master) | Archivo “plantilla\_burndown\_chart\_Sprint\_20\_dias.xlsx” configurado y validado. |
| 1. Registro de Daily Standup (Sprint 2). | S | Diego Velásquez (Scrum Master) | Reuniones programadas diarias (10 min) documentadas en “Registro Daily Sprint 2.xlsx” |
| 1. Validación inicial con Product Owner. | S | Diego Velásquez (Scrum Master) | Product Owner aprueba objetivos del Sprint 2 y criterios de aceptación. |
| 1. Control de versionado y respaldo de documentos. |  | Franco Saldía (Developer) | Versiones 2.0 → 2.2 guardadas en Drive / scrum / sprint 2. |