|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En general, se ha logrado cumplir con la mayoría de las actividades definidas en la carta Gantt, aunque con algunos ajustes en los plazos originales.**  **Las etapas de análisis y diseño de base de datos (PostgreSQL) y la configuración del backend Django se completaron dentro de los tiempos establecidos.**  **facilitaron el desarrollo fueron la organización clara de tareas, la comunicación constante con mi compañero y el uso de herramientas colaborativas. En cambio, los principales factores que dificultaron fueron la configuración de entornos locales, la restauración del respaldo de base de datos** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las principales dificultades se abordaron mediante una estrategia de resolución iterativa: dividir los problemas complejos en pasos más pequeños, validar cada avance y apoyarse en documentación técnica. Por ejemplo, los errores en la restauración de PostgreSQL se resolvieron revisando roles, permisos y esquemas.**  **Se implementó un control de versiones y se fortaleció la colaboración como grupo, asignando tareas específicas para backend, base de datos y pruebas.**  **En las próximas etapas, se planea seguir enfrentando dificultades mediante la automatización de pruebas, validación continua del modelo de datos y reuniones de revisión semanal del avance del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Hasta el momento, el trabajo se evalúa positivamente. Se destaca la estructura técnica sólida del backend, la conexión estable con PostgreSQL y la documentación clara de endpoints REST.**  **También es destacable la integración de metodologías profesionales, la planificación basada en Scrum.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Tras analizar los avances del proyecto FerreDash, las principales inquietudes se relacionan con las etapas finales de integración y despliegue.**  **Si bien el backEnd ya permite realizar operaciones CRUD y la base de datos se encuentra correctamente estructurada, aún quedan desafíos en cuanto a la optimización del rendimiento, la seguridad en la autenticación y la publicación del sistema en un entorno estable y accesible.**  **A nuestro docente estas dos preguntas:**  **¿Qué consejos nos darías para mejorar la conexión entre el backend y el frontend?**  **¿Qué esperas ver en la presentación final del proyecto para considerarlo completo?** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En este punto del proyecto, creemos que es necesario reorganizar algunas actividades para aprovechar mejor el tiempo y las habilidades de cada uno.  Hasta ahora hemos avanzado bien, pero notamos que una mejor distribución de tareas nos ayudará a trabajar de manera más eficiente.  Y si tenemos nuevas actividades que serán asignadas dependiendo de nuestros tiempos y habilidades. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo de forma muy positiva.  Durante el desarrollo del proyecto hemos mantenido una buena comunicación, nos hemos repartido las tareas de manera justa y nos hemos apoyado mutuamente para resolver los problemas que fueron surgiendo.  Destacamos la colaboración, el compromiso y la constancia que hemos tenido, lo que nos ha permitido mantener el ritmo y cumplir los objetivos principales.  Como punto a mejorar, creemos que podríamos organizar reuniones más cortas pero más seguidas para revisar los avances y planificar mejor cada semana.  En general, sentimos que trabajamos bien en equipo, con respeto, coordinación y una actitud muy positiva hacia el aprendizaje. |