Check List previo a Sprint 3

“FerreDash”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Chek List previo a Sprint 1  (inserte fecha de la actividad presencial)	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/10/2025 | Preparación del documento y definición de actividades correspondientes al Sprint 3 | Franco Saldía |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | FerreDash – Sistema de Control de Inventario |
| Fecha de Inicio | 15/10/2025 |
| Fecha de Término | 07/11/2025 |
| Patrocinador principal | Gerente Ferretía San Andrés |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Diego Velásquez | dieg.velasquezm@duocuc.cl |
| 17.069.910-6 | Franco Saldía | Fr.saldia@duocuc.cl |

# Chek List previo a Sprint 3  (inserte fecha de la actividad presencial)

|  | Está disponible (S/N) | Responsable | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| - Definición de visión y roles Scrum | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Documento actualizado; se mantiene la misma estructura de roles y responsabilidades definidas en los sprints anteriores.. |
| - Plan de entregas (Sprint 3). | s | Franco Saldía (Developer). | Plan definido según Gantt FerreDash: Sprint 3 abarca del 15 de octubre al 07 de noviembre de 2025. |
| - Épicas e Historias de Usuario. | s | Franco Saldía (Developer). | Historias de usuario creadas: E3-H1 a E3-H6, correspondientes al desarrollo móvil y modelos predictivos. |
| - Product Backlog priorizado. | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Product Backlog ordenado según criterio MoSCoW y alineado con historias E3-H1 a E3-H6. |
| - Definición del Sprint Backlog del Sprint 3. | s | Equipo Scrum | Selección de historias y tareas para desarrollo móvil, conexión API y generación del modelo predictivo. |
| - Configuración del entorno móvil y dependencias del modelo | s | Franco Saldía (Developer) | Entorno React Native configurado; dependencias del modelo instaladas y probadas. |
| - Gráfico de avance Burndown Chart del Sprint 3 | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Archivo burndown_sprint3.xlsx configurado para seguimiento de 17 días hábiles. |
| - Registro de Daily Standup (Sprint 3). | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Reuniones programadas diarias (10 min) documentadas en Registro_Daily_Sprint3.xlsx. |
| - Validación inicial con Product Owner. | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Product Owner aprueba los objetivos y alcance del Sprint 3. |
| - Control de versionado y respaldo de documentos. | s | Franco Saldía (Developer) | Versiones 3.0 → 3.2 almacenadas en Drive / scrum / sprint3. |