Validando Sprint 3

“FerreDash”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 15/10/2025 | Creación del Sprint Backlog y configuración del entorno móvil y modelo predictivo | Franco Saldía Diego Velásquez |
| 3.1 | 25/10/2025 | Avance de desarrollo de vistas móviles, integración API y entrenamiento del modelo | Diego Velásquez Franco Saldía |
| 3.2 | 07/11/2025 | Validación final del Sprint 3 con Product Owner | Diego Velásquez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | FerreDash – Sistema de Control de Inventario |
| Sprint | 3 de 4 |
| Fecha de Inicio | 15/10/2025 |
| Fecha de Término | 07/11/2025 |
| Patrocinador principal | Gerente Ferretería San Andrés |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Diego Velásquez | dieg.velasquezm@duocuc.cl |
| 17.069.910-6 | Franco Saldía | Fr.saldia@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | Total | (A/R) |
| E3-H1 | Crear estructura base de la app móvil (React Native) | 20 | Franco | 20 | Completada |
| E3-H2 | Diseñar vistas UI y UX para módulos de inventario. | 18 | Franco | 18 | Completada |
| E3-H3 | Implementar validaciones en la API (duplicados, campos obligatorios). | 16 | Diego | 16 | Completada |
| E3-H4 | Implementar sincronización de datos. | 14 | Diego | 14 | Completada |
| E3-H5 | Entrenar modelo predictivo | 20 | Diego | 20 | En progreso |
| E3-H6 | Validar modelo y exponer endpoint en API. | 12 | Diego | 12 | En progreso |
| General | Pruebas integradas móvil-modelo y documentación técnica | 10 | Equipo | 10 | En progreso |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E3-H1 | Crear estructura base de la app móvil | 20 | Alta |
| E3-H2 | Diseñar vistas móviles (UI/UX) | 18 | Alta |
| E3-H3 | Integrar API del portal web | 16 | Alta |
| E3-H4 | Sincronizar datos offline/online | 14 | Media |
| E3-H5 | Entrenar modelo predictivo | 20 | Alta |
| E3-H6 | Validar y exponer endpoint del modelo | 12 | Alta |
| E3-H7 | Pruebas integradas móvil-modelo | 10 | Alta |
| E3-H8 | Documentación técnica del módulo | 8 | Media |
| E3-H9 | Pruebas unitarias | 12 | Media |
| E3-H10 | Validación final con Product Owner | 6 | Alta |