Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Ferredash |

Información de la reunión:

| Lugar | Sucursal Alerce |
| --- | --- |
| Fecha | 08/11/2025 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | - SCRUM Master Diego Velásquez - Developer Franco Saldía |
| Personas que asistieron a la reunión | Product Owner Andrés |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó la aplicación móvil en React Native funcional con navegación fluida. - El modelo predictivo Prophet quedó entrenado exitosamente y expuesto como API REST. - La integración entre app móvil, backend y modelo predictivo funcionó sin errores. - Se implementó exitosamente la sincronización offline/online de datos. - El diseño UI/UX de las vistas móviles fue validado positivamente por el Product Owner. - Las reuniones Daily permitieron resolver impedimentos rápidamente y mantener al equipo alineado. | - Hubo dificultad para estimar correctamente el esfuerzo del modelo predictivo. - La sincronización offline/online requirió más pruebas y ajustes de los anticipados. - Faltó documentación técnica durante el desarrollo; se completó al final del sprint. - Pequeñas inconsistencias entre los entornos de desarrollo y prueba que causaron retrasos. | - Avisar retrasos en 24 horas - Pequeña retrospectiva a mitad del sprint. - Guardar decisiones importantes por escrito. - Revisar documentos antes de empezar sprint. - Demos con cliente 2 veces por semana |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.