Check List previo a Sprint 4

“FerreDash”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Chek List previo a Sprint 1  (inserte fecha de la actividad presencial)	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/10/2025 | Preparación del documento y definición de actividades correspondientes al Sprint 3 | Franco Saldía |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | FerreDash – Sistema de Control de Inventario |
| Fecha de Inicio | 10/11/2025 |
| Fecha de Término | 01/12/2025 |
| Patrocinador principal | Gerente Ferretía San Andrés |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Diego Velásquez | dieg.velasquezm@duocuc.cl |
| 17.069.910-6 | Franco Saldía | Fr.saldia@duocuc.cl |

# Chek List previo a Sprint 3  (inserte fecha de la actividad presencial)

|  | Está disponible (S/N) | Responsable | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| - Definición de visión y roles Scrum. | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Documento actualizado; se mantiene estructura de sprints anteriores. |
| - Plan de entregas (Sprint 4). | s | Franco Saldía (Developer). | Sprint 4 del 10/11 al 01/12/2025 (16 días hábiles). |
| - Épicas e Historias de Usuario. | s | Franco Saldía (Developer). | E4-H1 a E4-H10 (integración, pruebas QA, capacitación, despliegue). |
| - Product Backlog priorizado. | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Ordenado según MoSCoW, priorizando must-have para cierre. |
| - Definición del Sprint Backlog del Sprint 4. | s | Equipo Scrum | E4-H1 a E4-H9 seleccionadas. |
| - Configuración entorno de producción. | s | Franco Saldía (Developer) | Plan de despliegue con rollback documentado. |
| - Gráfico de avance Burndown Chart del Sprint 3 | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Configurado para 16 días hábiles. |
| - Registro de Daily Standup (Sprint 4). | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Demos martes y viernes confirmadas. |
| - Validación inicial con Product Owner. | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Capacitación coordinada para 27-28 de noviembre |
| - Control de versionado y respaldo de documentos. | s | Franco Saldía (Developer) | Versiones 4.0 → 4.3 en Drive, plan de respaldo documentado. |
| - Plan de pruebas QA | s | Diego Velásquez (Scrum Master) | Casos de prueba completos. |