Validando Sprint 4

“FerreDash”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 15/10/2025 | Creación del Sprint Backlog y configuración del entorno móvil y modelo predictivo | Franco Saldía Diego Velásquez |
| 3.1 | 25/10/2025 | Avance de desarrollo de vistas móviles, integración API y entrenamiento del modelo | Diego Velásquez Franco Saldía |
| 3.2 | 07/11/2025 | Validación final del Sprint 3 con Product Owner | Diego Velásquez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | FerreDash – Sistema de Control de Inventario |
| Sprint | 4 de 4 |
| Fecha de Inicio | 15/10/2025 |
| Fecha de Término | 07/11/2025 |
| Patrocinador principal | Gerente Ferretería San Andrés |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Diego Velásquez | dieg.velasquezm@duocuc.cl |
| 17.069.910-6 | Franco Saldía | Fr.saldia@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | Total | (A/R) |
| E4-H1 | Integrar modelo predictivo con plataforma web | 18 | Franco | 18 | Completada |
| E4-H2 | Generar reportes automatizados de inventario | 16 | Franco | 16 | Completada |
| E4-H3 | Crear visualizaciones de dashboards finales | 14 | Diego | 14 | Completada |
| E4-H4 | Ejecutar pruebas QA en módulo de inventario | 12 | Diego | 12 | Completada |
| E4-H5 | Ejecutar pruebas QA en app móvil | 12 | Diego | 22 | En progreso |
| E4-H6 | Ejecutar pruebas QA en modelo predictivo | 10 | Diego | 10 | En progreso |
| E4-H7 | Preparar material de capacitación | 14 | Franco | 14 | Completada |
| E4-H8 | Capacitar usuarios finales (27-28 nov) | 16 | Equipo | 16 | Completada |
| E4-H9 | Despliegue en producción con validación | 20 | Equipo | 20 | Completada |
| General | Documentación final y cierre con PO | 12 | Equipo | 12 | En progreso |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E4-H1 | Integrar modelo predictivo con la plataforma web | 18 | Alta |
| E4-H2 | Generar reportes automatizados de inventario | 16 | Alta |
| E4-H3 | Crear visualizaciones de dashboards finales | 14 | Alta |
| E4-H4 | Ejecutar pruebas QA en módulo de inventario | 12 | Media |
| E4-H5 | Ejecutar pruebas QA en aplicación móvil | 12 | Alta |
| E4-H6 | Ejecutar pruebas QA en modelo predictivo | 10 | Alta |
| E4-H7 | Preparar material de capacitación para usuarios | 14 | Alta |
| E4-H8 | Capacitar a usuarios finales del sistema | 16 | Media |
| E4-H9 | Realizar despliegue en producción | 20 | Media |
| E4-H10 | Validación final con Product Owner y cierre | 12 | Alta |