Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Ferredash |

Información de la reunión:

| Lugar | Sucursal Alerce |
| --- | --- |
| Fecha | 24/08/2025 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | - SCRUM Master Diego Velásquez - Developer Franco Saldía |
| Personas que asistieron a la reunión | Product Owner Andrés |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completaron con éxito los módulos principales del backend: - API de registro e ingreso de productos (/api/ingresos/) - Módulo de salidas de productos (/api/salidas/) - Validación de campos obligatorios y duplicados - Se logró una primera versión funcional del módulo de visualización de inventario, con actualización dinámica del stock. - La estructura de base de datos quedó correctamente definida y documentada (tablas productos, categorías, unidades, ingresos, salidas). - Se cumplieron la mayoría de las tareas planificadas en tiempo (entre 4 y 8 horas por historia). - Comunicación fluida y validación oportuna por parte del Product Owner. - Flujo Git y control de versiones correctamente gestionado. | - Algunas tareas del frontend quedaron pendientes, especialmente la interfaz web básica y el CRUD de categorías y unidades. - Hubo leves retrasos por ajustes en la lógica de actualización automática del stock. - Se detectaron inconsistencias iniciales al momento de sincronizar el inventario luego de registrar ingresos y salidas. - Faltó documentación más detallada de los endpoints y su uso desde el frontend. - Falta integrar pruebas unitarias en Django para validar los módulos API. | - Completar las tareas pendientes del frontend (interfaz web y CRUD). - Documentar mejor los endpoints y su uso. - Agregar pruebas básicas para validar el funcionamiento de las APIs. - Revisar la lógica de actualización del stock antes de liberar nuevas versiones. - Coordinar revisiones de avance más frecuentes con el Product Owner. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.