Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Ferredash |

Información de la reunión:

| Lugar | Sucursal Alerce |
| --- | --- |
| Fecha | 24/08/2025 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | - SCRUM Master Diego Velásquez - Developer Franco Saldía |
| Personas que asistieron a la reunión | Product Owner Andrés |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó la API de registro de productos con validaciones de duplicados y campos obligatorios. - La estructura de base de datos quedó finalizada y funcional con todas las tablas necesarias. - Se probó exitosamente la integración entre API y base de datos. - Se realizó una validación funcional con el Product Owner, confirmando el cumplimiento de los objetivos del sprint. - El trabajo colaborativo entre Franco y Diego permitió avanzar de forma organizada y cumplir con los tiempos estimados. | - Hubo algunos retrasos iniciales al configurar el entorno local de Django. - La documentación de endpoints y base de datos se completó, pero aún necesita mayor detalle. - Faltó automatizar parte de las pruebas unitarias y generar reportes automáticos de validación. - Pequeñas diferencias entre los datos del entorno de desarrollo y los del entorno de pruebas. | - Completar la documentación técnica con ejemplos y rutas detalladas. - Automatizar las pruebas unitarias para la API y la base de datos. - Unificar los entornos de desarrollo y prueba para evitar inconsistencias. - Realizar validaciones funcionales con el Product Owner al cierre de cada módulo. - Mantener reuniones más cortas pero más frecuentes para seguimiento técnico. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.